| 接受业主/建设单位委托 工作流程图 | 工作内容 | 相关文件 | 接口/负责人 | 工作时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查核对 检查验收 签订委托合同 组建承接查验小组 整改补齐资料 N Y 做好承接查验准备进行资料移交 进行硬件设备设施移交 整改 N Y 出具正式评估报告 资料归档备案 | - 确定项目基本情况，是否具备条件 - 签订合同 - 组建承接查验小组，明确物业专家/评估人员及各自分工 - 编制计划，与委托方接洽，现场摸底 - 核查物业资料交接 - 检查核对是否完整、齐全、符合要求 - 按标准/技术资料分组检查建筑物及附属设施 - 与专家沟通评估报告，核对检查 10、对评估报告进行装订 11、向委托方移交委托报告，并备案 | 1、委托合同 2、房屋验收标准/承接查验规程 3、工作计划/工作文件/技术资料 4、物业验收记录/移交清单 5、检验报告/安装调试记录/资料归档记录 5、评估报告正式版 | 委托方/项目经理 委托方/总经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 项目助理 建委、委托单位、评估机构/项目助理 | 第一步1日 第二步1日 第三步3日 第四步3日 第五步1日 第六步、第七步共8日 第八步、第九步共3日 |

北京华刚兴业物业承接查验评估工作流程