| 接受业主/建设单位委托 工作流程图 | 工作内容 | 相关文件 | 接口/负责人 | 工作时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查核对 检查核对 签订委托合同 组建服务质量评估小组 整改补齐资料 N Y 做好服务质量评估准备进行资料移交 专家现场勘测评估，评估人员撰写评估报告 整改 N Y 出具正式评估报告 资料归档备案 | - 确定项目基本情况，是否具备条件 - 签订合同 - 组建服务质量小组，明确物业专家/评估人员及各自分工 - 编制计划，与委托方接洽 - 核查物业资料交接 - 检查核对是否完整、齐全、符合要求 - 按物业服务等级标准和《物业服务合同》现场勘测，专家出具初步评估报告 - 与专家沟通评估报告， - 检查核对 10、对评估报告进行装订 11、向委托方移交委托报告，并备案 | - 委托合同 2、物业服务等级标准和《物业服务合同》 3、工作计划/工作文件/技术资料 4、物业验收记录/移交清单 5、检验报告/设备运营维护记录/资料归档记录 5、评估报告正式版 | 委托方/项目经理 委托方/总经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 专家、评估人员/项目经理 项目助理 建委、委托单位、评估机构/项目助理 | 第一步1日 第二步1日 第三步3日 第四步3日 第五步1日 第六步、第七步共8日 第八步、第九步共3日 |

北京华刚兴业物业承接查验评估工作流程